РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО КУДИНОВО»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11 июля 2018 г.                                                  	                                                № 68

О внесении изменений   в муниципальную программу

сельского поселения «Село Кудиново» «Формирование

комфортной городской среды на территории

муниципального образования   сельское поселение

«Село Кудиново» на 2018-2022 годы»,

утвержденную постановлением администрации

сельского поселения «Село Кудиново» от

02.10.2017 № 116

В соответствии Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2018 № 224 «Об утверждении распределения субсидий между муниципальными образованиями Калужской области на реализацию мероприятий по благоустройству территорий  муниципальных образований Калужской области, в том числе благоустройству дворовых территорий и территорий соответствующего функционального назначения, на 2018 год»,  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения «Село Кудиново» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу сельского поселения «Село Кудиново» «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Село Кудиново» от 02.10.2017 № 116 (далее - Программа), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Кудиново» в сети Интернет.

Глава администрации сельского

поселения «Село Кудиново»                                                                   Н.С. Москогло

Приложение №1

к постановлению администрации

СП «Село Кудиново»

от 11.07.2018 № 68

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу сельского поселения «Село Кудиново» «Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования   сельское поселение «Село Кудиново» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Село Кудиново» от 02.10.2017 № 116

1. В Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» на 2018 -2022года» в раздел «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы» внести изменения и  изложить в следующей редакции:

| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Всего; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Федеральный бюджет; 11385359,20; 854669,20; 2293930,00; 2489438,00; 2736820,00; 3010502,00. Областной бюджет; 4603462,34; 345583,64; 893569,00; 1016812,50; 1117855,80; 1229641,40. Бюджет сельского поселения; 847953,18; 372719,02; 104000,00; 112200,00; 123349,60; 135684,56. Итого; 16836774,80; 1572971,86; 3291499,00; 3618450,50; 3978025,40; 4375827,96. |
| --- | --- |

2. Раздел 3 «Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы»  изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единиц | м2 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | 15 | 9621 |
| 2 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 4 | 63096 |

3. В разделе 7:

3.1.строку позиции «Ресурсное обеспечение, объемы и источники финансирования Программы.2018,2019,2020,2021,2022 гг.» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: №7,9,14,21 по ул. В.Н. Цветкова, с. Кудиново. | 2018 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет | 854669,20 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 345583,64 |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» | 372719,02 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 1572971,86 |

2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: № 15,16 по ул. Пионерская, с. Кудиново. | 2019 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет | 962680,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 349819,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» | 44000,00 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 1356499,00 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: территория у здания Дома культуры | 2019 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет | 1331250,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 543750,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» | 60000,00 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 1935000,00 |

2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: № 28,34 по ул. Ветеранов Труда, № 18 по ул. Пионерская с. Кудиново. | 2020 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет | 1025063,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 418687,50 |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» | 46200,00 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 1489950,50 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: территория братской могилы с. Кудиново, включая аллею Барановой, пруд. | 2020 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет | 1464375,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 598125,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» | 66000,00 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 2128500,00 |

2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: № 12,13 по ул. Пионерская, с. Кудиново. | 2021 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет | 1127569,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 460556,30 |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» | 50820,00 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 1638945,30 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: территория центрального парка с. Кудиново | 2021 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет | 1609251,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 657299,50 |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» | 72529,60 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 2339080,10 |

2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: № 8,10,11,22 по ул. Пионерская, с. Кудиново. | 2022 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет | 1240326,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 506611,90 |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» | 55902,00 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 1802839,90 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: площадь по ул. Цветкова, д.4, с. Кудиново. | 2022 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет | 1770176,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 723029,50 |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» | 79782,56 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 2572988,06 |