ПРОЕКТ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО КУДИНОВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «__»______20__   г.							                                   № __

О мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского на территории

сельского поселения «Село Кудиново» на 2021-2022 годы.

В соответствии с ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация сельского поселения «Село Кудиново»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории сельского поселения «Село Кудиново», Малоярославецкого района, Калужской области, сорного растения - борщевик Сосновского утвердить:

1) план мероприятий по борьбе с сорным растением - борщевик Сосновского на территории сельского поселения «Село Кудиново» на 2021-2022 годы (далее - План мероприятий) (приложение № 1);

2) рекомендации по выполнению плана мероприятий по борьбе с сорным растением - борщевик Сосновского на территории сельского поселения «Село Кудиново» на 2021-2022 годы (приложение № 2).

- Привлечь к борьбе с массовым распространением на территории сельского поселения «Село Кудиново» борщевика Сосновского землепользователей земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания указанного сорного растения;

3.	Разместить информацию на официальном сайте администрации СП «Село Кудиново».

4.	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения

«Село Кудиново»							     	             Д.Н. Старцев

Приложение № 1

Утвержден
Постановлением
Администрации
 СП «Село Кудиново»
от  _______20__  г. № _

План мероприятий по борьбе с сорным растением - борщевик Сосновского на территории сельского поселения «Село Кудиново» на 2021-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, га | Сроки выполнения мероприятия | Особенности проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Картирование территорий, заросших сорным растением - борщевик Сосновского (далее - борщевик Сосновского) (инвентаризация) | - | Ежегодно | Составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | Администрация СП «Село Кудиново»; депутаты Сельской Думы |
| 1.2 | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | - | Март-сентябрь | Размещение информации на официальном сайте Администрации МО «Село Кудиново», распространение наглядной агитации | Администрация СП «Село Кудиново»; депутаты Сельской Думы |
| 1.3 | Механический метод борьбы с борщевиком Сосновского | - | Апрель-сентябрь | Срезка стеблей в нежно-салатной фазе (до цветения) | Администрация СП «Село Кудиново», землепользователи земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского (далее - землепользователи) |
| 1.4 | Химический метод борьбы с борщевиком Сосновского | - | Май-октябрь | Тщательное соблюдение регламентов применения гербицидов | Администрация СП «Село Кудиново», землепользователи |
| 2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Картирование территорий, заросших борщевиком Сосновского (инвентаризация) | - | Ежегодно, с апреля по октябрь | Составление сводной информации | Администрация СП «Село Кудиново», депутаты Сельской Думы |
| 2.2 | Механический метод борьбы с борщевиком Сосновского | - | Май-сентябрь | Срезка стеблей в нежно-салатной фазе (до цветения) | Администрация СП «Село Кудиново», землепользователи |
| 2.3 | Химический метод борьбы с борщевиком Сосновского | - | Май-сентябрь | Тщательное соблюдение регламентов применения гербицидов | Администрация СП «Село Кудиново», землепользователи |
| 3. Мероприятия, проводимые на полосах отвода дорог |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Картирование территорий, заросших борщевиком Сосновского (инвентаризация) | - | Ежегодно, с апреля по сентябрь | Составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | Администрация СП «Село Кудиново», дорожные службы |
| 3.2 | Механический метод борьбы с борщевиком Сосновского | - | Май-сентябрь | Срезка стеблей в нежно-салатной фазе (до цветения) | Администрация СП «Село Кудиново», дорожные службы |
| 3.3 | Химический метод борьбы с борщевиком Сосновского | - | Май-сентябрь | Тщательное соблюдение регламентов применения гербицидов | Администрация СП «Село Кудиново», дорожные службы |

Приложение № 2
Утверждены
Постановлением
Администрации
СП «Село Кудиново»
от _______20__ г. № __

Рекомендации по выполнению плана мероприятий по борьбе с сорным растением - борщевик Сосновского на территории

сельского поселения «Село Кудиново» на 2021-2022 годы

Для организации эффективной борьбы с сорным растением - борщевик Сосновского (далее - борщевик Сосновского) необходим комплексный подход и консолидация сил всех ответственных лиц на территории очагов распространения борщевика Сосновского.

Учитывая вегетативные особенности борщевика Сосновского, скашивание убивает сорняк только при многократном повторении (3-5 раз за вегетацию), а точечные или полосовые обработки вновь подвержены засорению при неполном уничтожении очага.

Учитывая изложенное, ответственным за проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского рекомендуется:

1) провести картирование очагов произрастания борщевика Сосновского на территории сельского поселения «Село Кудиново» с указанием ответственных за исполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, включая организации и пользователей земель с нанесением данных сведений на картографический материал;

2) разработать и утвердить на территории сельского поселения  план по борьбе с борщевиком Сосновского на 2021-2022 годы с учетом ограничения применения химических средств борьбы в водоохранных и природоохранных зонах. Особое внимание обратить на места общего пользования, социальные и образовательные объекты;

3) для борьбы с борщевиком Сосновского на территориях, где не запрещено применение гербицидов, эффективно применять химический метод. Сроки проведения химической обработки - фаза массового отрастания (конец мая - начало июня);

4) при проведении мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского обеспечить соблюдение техники безопасности;

5) выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского оформлять актом сдачи-приемки выполненных работ по уничтожению борщевика Сосновского по форме согласно приложению № 3 к настоящим рекомендациям;

6) при наличии крупных очагов произрастания борщевика Сосновского, расположенных на территории сельского поселения (земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, полосы отвода дорог), создать межведомственную комиссию, в состав которой включить должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения, органов местного самоуправления муниципального района «Малоярославецкий район», организацией и граждан,  ответственных за исполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. На комиссии должны быть приняты решения о сроках и мерах борьбы с борщевиком Сосновского, направленные на полное его уничтожение;

6) предусмотреть в бюджете сельского поселения средства на выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.

7) землепользователям и руководителям учреждений и организацией всех форм собственности своевременно и в полном объеме выполнять мероприятия Плана с предоставлением отчета по их проведению в администрации сельского поселения «Село Кудиново».

Приложение № 3
к Рекомендациям по выполнению плана
мероприятий по борьбе с сорным
растением - борщевик Сосновского
на территории сельского поселения «Село Кудиново»
на 2021-2022 годы

ФОРМА

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ

по уничтожению борщевика Сосновского

Заказчик: _________________________________________________________________

(наименование юридического лица, органа управления и т.д.)

________________________________________________________________________

Подрядчик: ________________________________________________________________

(наименование юридического лица и т.д.)

________________________________________________________________________

составили  настоящий  акт  о  том,  что  работы  по  уничтожению  борщевика

Сосновского _____________________________ методом, выполненные подрядчиком,

произведены в полном объеме и качественно.

1. Наименование объекта: __________________________________________________

(адрес, площадь обработки)

2. Основание проведения: __________________________________________________

(дата и № договора и т.д.)

3. Сроки проведения работ: ________________________________________________

4. Сведения о выполненных работах: ________________________________________

________________________________________________________________________

(наименование приема, орудия, химического препарата, дозировка,

кратность обработки)

Сдал работы _____________________ _________ ____________________________

(должность       (подпись)            (Ф.И.О.)

представителя подрядчика)

Принял работы _____________________ _________ _____________________________

(должность заказчика) (подпись)           (Ф.И.О.)

___________________________ _________ _____________________________________

(должность заказчика)    (подпись)               (Ф.И.О.)

___________________________ _________ _____________________________________

(должность заказчика)    (подпись)               (Ф.И.О.)

(в случае принятия работ комиссией - подписи всех членов комиссии)