ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО КУДИНОВО»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  __________2025 г.                                                  	                                   №

О внесении изменений   в муниципальную программу

сельского поселения «Село Кудиново» «Формирование

комфортной городской среды на территории

муниципального образования   сельское поселение

«Село Кудиново» на 2018-2030 годы»,

утвержденную постановлением администрации

сельского поселения «Село Кудиново» от

02.10.2017 № 116 (в редакции № 75  от 02.07.2024 года)

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2017г № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019г №50 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области», администрация сельского поселения «Село Кудиново»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Согласно итогов V Всероссийского онлайн-голосования граждан по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2026 году, внести изменения в муниципальную программу сельского поселения «Село Кудиново» «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» на 2018-2030 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Село Кудиново» от 02.10.2017 № 116 ( в редакции №75 от 02.07.2024г) (далее - Программа), согласно п.7 приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Кудиново» в сети Интернет.

Глава администрации сельского

поселения «Село Кудиново»                                                                   Д.Н.Старцев

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения «Село Кудиново»

от ______2025 №___

Перечень программных мероприятий

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» на 2018 -2030 года»

| № п/п | Наименование дворовых территорий подлежащих благоустройству | Наименование муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов с. Кудиново: №7,9,14,21,22 по ул. В.Н. Цветкова; № 8,10,11,12,13,15,16,18 по ул. Пионерская с. Кудиново Малоярославецкого р-она Калужской области | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования : 1) территория парка с. Кудиново, ул.В.Н.Цветкова 2) территория Дома культуры с.Кудиново(1 и 2 этап); 3) березовая аллея им. Л.Барановой 4) с. Кудиново, ул. Молодёжная (детская,спортивно-игровая площадка) 5) площадь перед администрацией с.Кудиново 6) пешеходный тротуар вдоль проезда от ул. Новая до ул. Пионерская в с.Кудиново 7)площадь ул.Цветкова,д.2 с.Кудиново; 8) спортивная площадка ул.Пионерская с.Кудиново 9) пешеходная тропинка от ул.Ветеранов труда до ул.Пионерская с.Кудиново; 10) территория перед Кудиновской амбулаторией ул. Цветкова,17 с.Кудиново 11) территория перед Кудиновской средней общеобразовательной школой ул.Пионерская,27 с.Кудиново | 2018-2030 | Администрация сельского поселения «Село Кудиново» |

7.Ресурсное обеспечение, объемы и источники финансирования Программы.

2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: №7,9,14,21 по ул. В.Н. Цветкова, с. Кудиново. | 2018 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |

2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: № 15,16 по ул. Пионерская, с. Кудиново. | 2019 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: с. Кудиново, ул. Молодёжная (детская, спортивно - игровая площадка) | 2019 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |

2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: № 12,13,18 по ул. Пионерская с. Кудиново. | 2020 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: березовая аллея им. Л. Барановой с.Кудиново | 2020 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |

2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: № 8,10,11 по ул. Пионерская, д.22 по ул.Цветкова, с. Кудиново. | 2021 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: площадь по ул. Цветкова (площадь перед зданием администрации с. Кудиново.) | 2021 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |

2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: территория парка с. Кудиново, ул. В.Н.Цветкова | 2022 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |

2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: территория Дома Культуры в с.Кудиново (1 этап) | 2023 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |

2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: территория Дома Культуры в с.Кудиново (2 этап) | 2024 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |

2025

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: пешеходный тротуар вдоль проезда от ул. Новая до ул. Пионерская в с.Кудиново | 2025 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |

2026

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: площадь ул. Цветкова, 2 в с.Кудиново | 2026 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |

2027 планируется

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: спортивная площадка ул. Пионерская в с.Кудиново | 2027 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |

2028  планируется

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: пешеходная тропинка от ул. Ветеранов труда до ул. Пионерская в с.Кудиново | 2028 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |

2029 планируется

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: территория перед Кудиновской амбулаторией ул. Цветкова,д.17 в с.Кудиново | 2029 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |

2030 планируется

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново» | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: территория перед Кудиновской средней общеобразо вательной школой ул. Пионерская,д.27 в с.Кудиново | 2030 | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Администрация МО СП «Село Кудиново» | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО СП «Село Кудиново» |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |